                                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к  постановлению администрации 
Шатковского муниципального района
 Нижегородской области
План мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территории Шатковского муниципального района
	№ п/п
	Срок проведения
	Наименование мероприятия
	Место проведения
	Ответственные за исполнение

	1
	Март 2017

	Проведение совещания с руководителями предприятий, организаций всех форм собственности по вопросам подготовки и проведения месячника по благоустройству и озеленению территории Шатковского муниципального района
	Администрация Шатковского муниципального района
	Управление делами, Управление АС и ЖКХ администрации Шатковского муниципального района

	2
	5.04-15.05
	Уборка придомовых территорий, ремонт детских площадок, побелка стволов деревьев, покраска бордюров, урн, скамеек.
	Многоквартирный жилищный фонд
	Домоуправляющие организации, ( по согласованию)
собственники жилья ( по согласованию).

	3
	5.04-15.05
	Уборка прибордюрной части основных дорог и улиц, мойка опор уличного освещения, барьерных ограждений, остановочных павильонов, приведение в порядок дорожно-знаковой информации - ремонт и помывка дорожных знаков.

	Городские и сельские поселения Шатковского муниципального района
	Дорожные службы:
АО "Строитель" 
( по согласованию).

Шатковский участок ООО "Магистраль" ( по согласованию).

	4
	5.04-15.05
	Очистка контейнерных площадок с вывозом крупногабаритного мусора
	Территория Шатковского района
	Домоуправляющие компании, МУПы 
( по согласованию).

	5
	5.04-15.05
	Организация работ по ликвидации несанкционированных свалок
	По заявкам, поступившим в  Дук, МУПы.
	Домоуправляющие компании, МУПы
 ( по согласованию).

	6
	5.04-15.05


	Санитарная уборка фонтанов и их подготовка к весеннее-летнему периоду.
	
р.п. Шатки
	Администрация р.п. Шатки, ФОК, ЦРБ, завод «Нормаль» ( по согласованию).

	7
	5.04-15.05





	Санитарная уборка и субботники по благоустройству дворовых территорий, многоквартирного жилого фонда, вывоз мусора.
	Придомовые территории многоквартирных домовладений Шатковского муниципального района.
	Дук ,МУПы, население Шатковского муниципального района (по согласованию).

	8
	5.04-15.05
	Санитарная уборка придомовых территорий частных домовладений и вывоз мусора (по отдельному графику и заявкам)
	Индивидуальный жилищный фонд
	Население Шатковского муниципального района, МУПы 
( по согласованию).

	9
	5.04-15.05
	Проведение предприятиями торговли (потребительского рынка), подведомственными учреждениями отдела культуры, физической культуры и  спорта администрации Шатковского муниципального района, муниципальными и государственными учреждениями образования, промышленными предприятиями, лечебными учреждениями района работ по благоустройству и наведения санитарного порядка на территориях закрепленными за данными учреждениями.
	Территория Шатковского муниципального района
	Индивидуальные предприниматели, РАЙПО, Отдел культуры и спорта администрации Шатковского муниципального района, Отдел образования Шатковского муниципального района,Шатковский агротехнический техникум, ФОК, ЦРБ, руководители промышленных предприятий ( по согласованию).

	10
	5.04-15.05
	Приведение в надлежащее состояние памятников и мемориальных комплексов, расположенных на территории Шатковского муниципального района
	Территории городских и сельских поселений  Шатковского муниципального района
	Администрации городских и сельских поселений (по согласованию).

	11
	5.04-15.05
	Снос аварийных и сухостойных деревьев, раскорчевка и удаление пней и стволов погибших деревьев, кронирование деревьев.
	Территории городских и сельских поселений  Шатковского муниципального района
	Администрации городских и сельских поселений, МУпы (по согласованию).

	12
	5.04-15.05
	Подготовка клумб и посадка цветов на территориях закрепленных за образовательными учреждениями, административными зданиями, центральных площадях поселений.
	Территории городских и сельских поселений  Шатковского муниципального района
	Администрации городских и сельских поселений, руководители школ, детских садов, домов культуры и спортивных учреждений (по согласованию).

	13
	5.04-15.05
	Проведение ямочного ремонта асфальтовых покрытий дорог, внутридворовых проездов 
	Территории городских и сельских поселений  Шатковского муниципального района


	Главы администраций городских с сельских поселений (по согласованию).

	Информационное сопровождение мероприятий по благоустройству и санитарной очистке Шатковского муниципального района

	
14

	

5.04-15.05
	
Реализация акций «Чистый берег», «Мой чистый поселок» с распространением информационно - агитационного материала среди жителей района с призывом принять участие в работах по уборке территорий сельских и городских поселений.

	
Территории городских и сельских поселений  Шатковского муниципального района


	
Молодежная палата при Земском Собрании Шатковского муниципального района Нижегородской области

	15
	5.04-15.05
	Освещение в средствах массовой информации хода проведения мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территории Шатковского муниципального района
	Районная газета «Новый Путь»
	Управление АС и ЖКХ, редакция газеты «Новый Путь»




