ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к  постановлению администрации

Шатковского муниципального района

Нижегородской области

План мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территории Шатковского муниципального района

| № п/п |  | Срок проведения |  | Наименование мероприятия | Место проведения |  |  | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Март 2017 |  | Проведение совещания с руководителями предприятий, организаций всех форм собственности по вопросам подготовки и проведения месячника по благоустройству и озеленению территории Шатковского муниципального района | Администрация Шатковского муниципального района |  |  | Управление делами, Управление АС и ЖКХ администрации Шатковского муниципального района |
| 2 |  | 5.04-15.05 |  | Уборка придомовых территорий, ремонт детских площадок, побелка стволов деревьев, покраска бордюров, урн, скамеек. | Многоквартирный жилищный фонд |  |  | Домоуправляющие организации, ( по согласованию) собственники жилья ( по согласованию). |
| 3 |  | 5.04-15.05 |  | Уборка прибордюрной части основных дорог и улиц, мойка опор уличного освещения, барьерных ограждений, остановочных павильонов, приведение в порядок дорожно-знаковой информации - ремонт и помывка дорожных знаков. | Городские и сельские поселения Шатковского муниципального района |  |  | Дорожные службы: АО "Строитель" ( по согласованию). Шатковский участок ООО "Магистраль" ( по согласованию). |
| 4 |  | 5.04-15.05 |  | Очистка контейнерных площадок с вывозом крупногабаритного мусора | Территория Шатковского района |  |  | Домоуправляющие компании, МУПы ( по согласованию). |
| 5 |  | 5.04-15.05 |  | Организация работ по ликвидации несанкционированных свалок | По заявкам, поступившим в Дук, МУПы. |  |  | Домоуправляющие компании, МУПы ( по согласованию). |
| 6 |  | 5.04-15.05 |  | Санитарная уборка фонтанов и их подготовка к весеннее-летнему периоду. | р.п. Шатки |  |  | Администрация р.п. Шатки, ФОК, ЦРБ, завод «Нормаль» ( по согласованию). |
| 7 |  | 5.04-15.05 |  | Санитарная уборка и субботники по благоустройству дворовых территорий, многоквартирного жилого фонда, вывоз мусора. | Придомовые территории многоквартирных домовладений Шатковского муниципального района. |  |  | Дук ,МУПы, население Шатковского муниципального района (по согласованию). |
| 8 |  | 5.04-15.05 |  | Санитарная уборка придомовых территорий частных домовладений и вывоз мусора (по отдельному графику и заявкам) | Индивидуальный жилищный фонд |  |  | Население Шатковского муниципального района, МУПы ( по согласованию). |
| 9 |  | 5.04-15.05 |  | Проведение предприятиями торговли (потребительского рынка), подведомственными учреждениями отдела культуры, физической культуры и спорта администрации Шатковского муниципального района, муниципальными и государственными учреждениями образования, промышленными предприятиями, лечебными учреждениями района работ по благоустройству и наведения санитарного порядка на территориях закрепленными за данными учреждениями. | Территория Шатковского муниципального района |  |  | Индивидуальные предприниматели, РАЙПО, Отдел культуры и спорта администрации Шатковского муниципального района, Отдел образования Шатковского муниципального района,Шатковский агротехнический техникум, ФОК, ЦРБ, руководители промышленных предприятий ( по согласованию). |
| 10 |  | 5.04-15.05 |  | Приведение в надлежащее состояние памятников и мемориальных комплексов, расположенных на территории Шатковского муниципального района | Территории городских и сельских поселений Шатковского муниципального района |  |  | Администрации городских и сельских поселений (по согласованию). |
| 11 |  | 5.04-15.05 |  | Снос аварийных и сухостойных деревьев, раскорчевка и удаление пней и стволов погибших деревьев, кронирование деревьев. | Территории городских и сельских поселений Шатковского муниципального района |  |  | Администрации городских и сельских поселений, МУпы (по согласованию). |
| 12 |  | 5.04-15.05 |  | Подготовка клумб и посадка цветов на территориях закрепленных за образовательными учреждениями, административными зданиями, центральных площадях поселений. | Территории городских и сельских поселений Шатковского муниципального района |  |  | Администрации городских и сельских поселений, руководители школ, детских садов, домов культуры и спортивных учреждений (по согласованию). |
| 13 |  | 5.04-15.05 |  | Проведение ямочного ремонта асфальтовых покрытий дорог, внутридворовых проездов | Территории городских и сельских поселений Шатковского муниципального района |  |  | Главы администраций городских с сельских поселений (по согласованию). |
| Информационное сопровождение мероприятий по благоустройству и санитарной очистке Шатковского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 5.04-15.05 |  | Реализация акций «Чистый берег», «Мой чистый поселок» с распространением информационно - агитационного материала среди жителей района с призывом принять участие в работах по уборке территорий сельских и городских поселений. |  |  | Территории городских и сельских поселений Шатковского муниципального района | Молодежная палата при Земском Собрании Шатковского муниципального района Нижегородской области |  |
| 15 | 5.04-15.05 |  | Освещение в средствах массовой информации хода проведения мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территории Шатковского муниципального района |  |  | Районная газета «Новый Путь» | Управление АС и ЖКХ, редакция газеты «Новый Путь» |  |